THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA YÊU CẦU MỚI VÀO SPRINT

# PHẦN 1. THIẾT KẾ

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story: “Là…, tôi muốn…, để…”. | Product Owner (Đức) | Story nêu rõ ai sử dụng, muốn gì và mục đích là gì. |
| 2 | Làm rõ yêu cầu và viết từ 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo mẫu Given – When – Then. Kiểm tra trường hợp thành công, thất bại và ngoại lệ. | Product Owner phối hợp với Developers và bên đề xuất yêu cầu | Story có từ 3–7 AC rõ ràng, có thể kiểm thử và được thống nhất trước khi vào Sprint. |
| 3 | Đối chiếu story với Definition of Done (DoD) chung của đội. Kiểm tra các tiêu chí về code, kiểm thử, tích hợp và tài liệu cần thiết. | Developers chịu trách nhiệm; Scrum Master hỗ trợ làm rõ và duy trì việc tuân thủ quy trình | Story đáp ứng điều kiện chất lượng chung của đội; không tự ý thay đổi DoD cho riêng một story. |
| 4 | Đánh giá mức độ ưu tiên bằng MoSCoW theo mục tiêu của lần phát hành. Xem xét giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết, rủi ro và sự phụ thuộc; tránh gắn Must chỉ vì bên đề xuất gây áp lực. | Product Owner quyết định thứ tự ưu tiên, tham khảo ý kiến Developers và các bên liên quan | Story được gắn nhãn Must, Should, Could hoặc Won’t cho lần phát hành cụ thể; số lượng Must được giới hạn hợp lý. |
| 5 | Refinement và chuẩn bị đưa story vào Sprint. Developers đánh giá khối lượng công việc, khả năng hoàn thành và sự phụ thuộc; Product Owner xác nhận giá trị và thứ tự ưu tiên. | Product Owner và Developers; Scrum Master hỗ trợ quy trình | Story đủ rõ, có AC thống nhất, đáp ứng điều kiện sẵn sàng của đội và có thể được lựa chọn trong Sprint Planning theo năng lực thực tế. |

# PHẦN 2. THỬ QUY TRÌNH VỚI 2 TÌNH HUỐNG

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story “Tặng mã giới thiệu bạn bè” vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 và bước 5 | Product Owner làm rõ yêu cầu và phối hợp với Developers để viết từ 3–7 AC theo Given – When – Then. Story chưa đủ rõ sẽ chưa được tự động đưa vào Sprint đang chạy; nếu cần thay đổi phạm vi Sprint, Product Owner và Developers phải trao đổi để đánh giá tác động, bảo đảm không làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 4 | Product Owner đánh giá từng yêu cầu dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết, rủi ro và mục tiêu phát hành, đồng thời tham khảo ý kiến các bên liên quan. Chỉ những yêu cầu thực sự thiết yếu mới được xếp Must; các yêu cầu còn lại được xếp Should, Could hoặc Won’t dựa trên mức độ ưu tiên, thay vì dựa vào người đề xuất gây áp lực lớn nhất. |